尊敬的领导：

您好！

自2025年7月17号进入公司到现在已近3个月时间，现将试用期内的工作情况、主要成果及后续工作计划向您做如下汇报：

一、过往工作回顾

1. 学习与理解公司系统建设的战略目标

在入职初期，我深度学习和理解公司的BSC战略地图，了解系统建设对公司战略发展的深远意义；同时也清晰认识到系统建设需要从对内提升效率与对外商业化的双重目标，基于此，我在进行系统功能设计时，都秉持两个核心原则：对内，力求解决我们当前在人力资源管理上的核心痛点；对外，则为未来产品化、商业化预留了架构上的扩展性与灵活性。同时我还深度学习、借鉴业内巨头SAP HCM系统的设计思路，为HR系统功能模块底层设计与后续发展奠定基础。

2. 完成HR系统功能模块的整体规划与设计

在充分理解公司战略后，我参考了行业内成熟的SAP HCM系统的设计思路，并结合公司过往系统的使用经验，完成HR系统功能模块的总体架构设计，包括但不限于：HR系统功能模块的总体架构设计、HR系统功能模块的总体架构设计、HR系统功能模块的总体架构设计、HR系统的功能模块设计、HR系统的功能模块设计、HR系统的功能模块设计、HR系统的功能模块设计。

3. 原型方案设计与开发文档编写

在这一阶段我完成了基础配置、人力资源战略管理、招聘管理及人事管理从方案设计到开发文档编写的全部工作，实现了组织架构规划到企业人才招聘以及人事业务管理的核心业务闭环；在这期间我设计了100+原型页面，撰写了超过40项功能表单的详细开发说明书，梳理并绘制了10多个大小业务流程图，为开发团队提供了清晰、无歧义的功能开发依据，减少因理解偏差导致的返工。

4. 方案评审与功能验证测试

进入系统开发阶段，我主要负责向开发团队详细讲解产品设计方案与功能逻辑，确保开发人员对业务需求理解一致性，有效减少信息偏差，提升开发效率；其次我需要对开发完成的功能模块进行系统性全方位测试，验证其业务符合性，同时记录并跟踪问题修复，确保系统功能完善无BUG；

以上就是我过往3个月的工作内容总结。

二、当前工作进度

目前，基础配置、人力资源战略管理、招聘管理、人事管理各模块工作进度如下：

- 基础配置：开发进度 98%，测试进度 87%；签署与打印模板功能有待验证，少部分配置参数待完善；

- 人力资源战略管理：开发进度 93%，测试进度 70%；目前编制计划取数逻辑以及部分功能存在少量bug，经过讨论后组织岗位体系会有小调整，目前还在出方案，计划需要2-3个人天；

- 招聘管理：开发进度完成 87%，测试进度 60%；目前候选人管理、人才库等功能UI界面调整中，以及各功能间交互逻辑仍有问题；

- 人事管理：开发进度完成 95%，测试进度 72%；人事表单及写数据逻辑存在BUG，待添加审批按钮，以及入职录用流程未与招聘录用功能进行打通；

三、不足与改进

- 对SAP HCM系统理解需要持续深化，对这类顶尖产品的设计思路与底层逻辑的掌握不够，更多还是停留在应用层面，背后的深度配置逻辑和最佳实践仍有待深入挖掘。当然我也会持续学习业内标杆系统的设计思考，了解先进的人力资源管理方法，为后续的从1到2做好铺垫；

- 由于我之前主要从事系统实施工作，习惯于在既有框架内解决问题。在独立进行从0到1的全局性功能设计时，我发现自己在进行系统设计思考的全面性和前瞻性还有待提升。我也正在有意识通过阅读相关书籍，学习PMP项目管理知识来强化自己全局视野与架构思维；

四、后续工作计划

首先我将集中精力完成现有开发模块的测试验收工作，确保其功能稳定，数据处理逻辑通畅，业务流程顺利跑通；

其次我将尽快启动考勤、薪酬管理等后续模块的功能方案设计，注重与平台各系统之间对接打通，形成一个无缝集成、数据驱动的一体化ERP系统，实现对内解决内部管理痛点；

最后将系统成熟，我将基于过往乙方软件公司的工作经验，在销售支持、实施方案制定、交付售后等环节提供专业支持，加快系统对外商业化进程。

五、总结

综上所述，在为期三个月试用期内，我已完全融入公司团队工作氛围，与各同事之间相处融洽；同时我对我的工作岗位以及工作内容也非常满意，这让我有机会研究业内顶尖ERP系统的设计思路与方法，进一步深化了对人力资源数字化系统的理解，提升了专业能力。未来，我坚信能在当前岗位上持续创造实在价值，为公司的战略目标实现贡献力量。